Tabla de contenido

1.	Estrategia de Trabajo (Planificación)	3

1.	Tecnología para aplicar	3

2.	Objetivo del Proyecto	4

3.	Alcance del Proyecto	4

4.	Cronograma del proyecto	5

5.	Definición del primer Release	5

2.	Metodología Scrum	6

1.	Definir tareas a ejecutar	6

2.	Definir el equipo de trabajo	8

3.	Herramientas para utilizar	9

4.	Definir las épicas	9

5.	Ceremonias de Scrum	11

6.	Resumen del Cronograma	11

7.	Historias de usuario	12

3.	Plan de Pruebas	17

1.	Requerimientos Funcionales:	17

2.	Requerimientos No Funcionales:	18

3.	Criterios de Aceptación y Rechazo de Pruebas	18

4.	Herramientas de pruebas	20

5.	Cronograma de ejecución de pruebas	21

6.	Plantillas para casos de pruebas	21

7.	Equipos de pruebas y responsabilidades	22

8.	Plan de automatización de pruebas	22

9.	Ejecución y demostración	23

10.	Demostración y Entregables	24

11.	Links funcionales	24

12.	Entregables	24

Bondelic

Bondelic es una panadería y cafetería. Se especializa en una variedad de productos horneados, incluyendo pasteles, tartas, galletas y otros postres. Además, ofrece opciones de desayuno, almuerzo y brunch, así como una variedad de bebidas como café y jugos. La atmósfera del lugar es acogedora, y es conocido por su atención al cliente y precios asequibles.

También se destaca por ofrecer opciones veganas y un enfoque en la sostenibilidad, utilizando ingredientes frescos y de origen local en sus platos​.

- Estrategia de Trabajo (Planificación)

Para crear un plan de proyecto efectivo, es fundamental tener una estructura clara y bien organizada que sirva como cimiento para el éxito. Una buena estructura no solo facilita la comprensión del proyecto, sino que también permite identificar y abordar cada aspecto de manera sistemática. Este proceso implica guiarte paso a paso en el desarrollo de cada sección con detalles específicos, lo que asegura que nada se pase por alto y que todas las áreas se consideren adecuadamente. Al seguir esta metodología, podrás visualizar mejor el progreso del proyecto y ajustarlo según sea necesario.

## Tecnología para aplicar

- HTML: Para estructurar el contenido de la página.

- CSS: Para estilizar y dar formato visual a la página.

- JavaScript: Para agregar interactividad y funcionalidades dinámicas.

- Python: Para automatizar tareas y procesos en el desarrollo.

- Visual Studio Code (VSCode): Como editor de código.

- Netlify: Para el despliegue y alojamiento de la página web.

- Git & GitHub: Para el control de versiones y colaboración.

- Azure DevOps: Para gestionar historias de usuario e incrementos, facilitando la planificación y seguimiento del desarrollo.

## Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es crear una página web para la pastelería Bondelic que sea amigable y atractiva. La idea principal es:

- Dar a Conocer: Aumentar la visibilidad de Bondelic, permitiendo que más personas descubran sus deliciosos productos, como pasteles y opciones veganas.

- Facilitar Información: Hacer que sea fácil para los clientes encontrar información sobre el menú, precios, horarios y ubicación de la pastelería.

- Interactuar con Clientes: Proporcionar un espacio para que los clientes hagan preguntas o solicitudes a través de un formulario de contacto.

- Promover la Sostenibilidad: Reflejar el compromiso de Bondelic con el uso de ingredientes frescos y prácticas sostenibles.

- Automatizar Procesos: Utilizar Python para simplificar tareas en la gestión de la web, para garantizar su correcto funcionamiento en general.

## Alcance del Proyecto

El alcance de la pastelería Bondelic se define en los siguientes puntos, estableciendo límites y la cobertura del sistema:

- Contenido de la Página: La web incluirá secciones sobre el menú de productos, información sobre la pastelería, un formulario de contacto y una galería de imágenes de los productos. No se incluirán funciones de compra en línea ni un sistema de reservas.

- Interactividad: Se implementarán características interactivas básicas, como menús desplegables y un formulario de contacto. Sin embargo, no se desarrollarán funciones complejas como chat en vivo o integración con redes sociales.

- Mantenimiento: El proyecto incluirá la creación de un sistema simple para actualizar el contenido de la web, pero no se incluirá un sistema de gestión de contenido (CMS) avanzado.

- Accesibilidad y Responsividad: La página será accesible en dispositivos móviles y de escritorio, mediante un hosting en Netlify, garantizando que los usuarios tengan una buena experiencia en ambas plataformas.

- Automatización: Se utilizará Python para automatizar ciertas tareas relacionadas con la gestión del sitio, pero no se desarrollarán herramientas de análisis avanzadas o seguimiento de usuarios.

- Plazo de Desarrollo: Se establecerá un tiempo específico para el desarrollo y lanzamiento de la web, sin incluir futuros desarrollos o expansiones en este primer proyecto.

## Cronograma del proyecto

Crea una tabla con actividades, plazos y responsables.

## Definición del primer Release

Lo que el sistema podrá hacer

- Autenticación:

  - Login con credenciales válidas.

  - Bloqueo de acceso sin datos correctos.

- Navegación básica:

  - Acceso a páginas clave: Inicio, Productos, Nosotros (Misión, Visión, Valores, Bondelic) y Formulario de registro.

  - Scroll para cargar contenido adicional.

- Interactividad:

  - Navegar por el slideshow de productos.

  - Salir de forma segura.

- Requerimientos Funcionales

  - Validación de credenciales al iniciar sesión.

  - Redirección correcta a páginas seleccionadas.

  - Mensajes de error claros en caso de fallos.

- Requerimientos No Funcionales

- Performance: Carga rápida de páginas y componentes interactivos.

- Seguridad: Manejo seguro de datos de usuario.

- Usabilidad: Diseño intuitivo y adaptable.

- Compatibilidad: Soporte para dispositivos móviles y navegadores principales.

- Metodología Scrum

Scrum es una forma de trabajo en equipo que organiza el proyecto en ciclos cortos llamados sprints. Cada rol tiene su función: el Product Owner prioriza tareas, el Scrum Master guía al equipo, y el Equipo de Desarrollo ejecuta el trabajo. Es flexible, fomenta la colaboración y busca entregar resultados útiles rápidamente.

- Definir tareas a ejecutar

- Login vacío

- Revisar y probar el formulario de login sin credenciales para validar el mensaje de error. (Javier Gómez - QA)

- Implementar lógica para evitar el acceso sin datos válidos y mostrar el mensaje correspondiente. (Diana Fernández - Backend)

- Crear una interfaz que indique claramente el error al usuario. (Lucas Martínez - Frontend)

- Login con credenciales válidas

- Revisar y probar el inicio de sesión con credenciales válidas para asegurar acceso exitoso. (Javier Gómez - QA)

- Configurar la validación de email y contraseña en el servidor. (Diana Fernández - Backend)

- Implementar el redireccionamiento a la página de inicio tras login exitoso. (Lucas Martínez - Frontend)

- Hacer scroll en la página de inicio

- Probar la funcionalidad de scroll para asegurar la carga de contenido adicional. (Javier Gómez - QA)

- Optimizar las consultas para la carga progresiva de contenido al hacer scroll. (Diana Fernández - Backend)

- Diseñar la experiencia de usuario para un scroll fluido y sin errores. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a la página de productos

- Validar la redirección a la página de productos desde el menú principal. (Javier Gómez - QA)

- Configurar rutas y controladores para manejar el acceso a la página de productos. (Diana Fernández - Backend)

- Asegurar que la página de productos cargue correctamente con un diseño funcional. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a la página del formulario

- Probar el acceso al formulario de registro para validar su disponibilidad. (Javier Gómez - QA)

- Implementar la lógica que garantiza la carga correcta del formulario. (Diana Fernández - Backend)

- Diseñar y optimizar el formulario de registro para facilitar su uso. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a "Nosotros > Bondelic"

- Verificar la redirección a la sección Bondelic desde la página "Nosotros". (Javier Gómez - QA)

- Configurar la lógica para cargar correctamente la información de Bondelic. (Diana Fernández - Backend)

- Diseñar la interfaz para mostrar la sección Bondelic de manera clara. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a "Nosotros > Misión"

- Probar la navegación a la sección de misión desde la página "Nosotros". (Javier Gómez - QA)

- Asegurar que la información sobre la misión se cargue correctamente. (Diana Fernández - Backend)

- Crear un diseño que destaque la misión de la empresa. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a "Nosotros > Visión"

- Validar la redirección a la sección de visión desde la página "Nosotros". (Javier Gómez - QA)

- Configurar la base de datos para cargar la información correcta sobre la visión. (Diana Fernández - Backend)

- Implementar un diseño atractivo para la sección de visión. (Lucas Martínez - Frontend)

- Acceder a "Nosotros > Valores"

- Probar el acceso a la sección de valores desde la página "Nosotros". (Javier Gómez - QA)

- Asegurar que la información de valores se muestre correctamente. (Diana Fernández - Backend)

- Diseñar la sección de valores con un enfoque en la cultura organizacional. (Lucas Martínez - Frontend)

- Navegar por el slideshow en la página de productos

- Revisar y probar la navegación entre los slides del slideshow. (Javier Gómez - QA)

- Optimizar la carga de imágenes en el slideshow para mejorar la velocidad. (Diana Fernández - Backend)

- Asegurar que el diseño del slideshow sea intuitivo y funcional. (Lucas Martínez - Frontend)

- Salir de la sesión

- Probar la funcionalidad de cierre de sesión para asegurar la redirección al login. (Javier Gómez - QA)

- Implementar la lógica de cierre de sesión en el servidor. (Diana Fernández - Backend)

- Diseñar una interfaz clara para el botón de "Salir". (Lucas Martínez - Frontend)

- Definir el equipo de trabajo

- Herramientas para utilizar

Gestión del Proyecto y Colaboración

- Azure DevOps: Para gestionar historias de usuario, tareas, incrementos y el seguimiento del progreso.

Diseño y Prototipado

- Figma y Mockitt: Para crear prototipos interactivos.

Desarrollo

- Visual Studio Code: Editor de código principal para trabajar en HTML, CSS, JavaScript y Python.

- Netlify: Plataforma para alojar y desplegar la página web con facilidad.

Pruebas y Calidad

- Selenium: Para pruebas automatizadas de funcionalidad y flujo.

Automatización y Backend

- Python: Para crear scripts de automatización y manejar tareas repetitivas.

Control de Versiones

- Git: Para el control de versiones del código.

- GitHub: Como repositorios para almacenar el código y colaborar con el equipo.

- Definir las épicas

- Épica: Autenticación de Usuarios

  - Historias de Usuario:

    - Login vacío

    - Login con credenciales válidas

    - Salir de la sesión

Descripción: Esta épica abarca todas las funcionalidades relacionadas con el acceso y la autenticación de los usuarios en la página, incluyendo iniciar sesión y cerrar sesión de manera segura.

- Épica: Navegación del Contenido

  - Historias de Usuario:

    - Hacer scroll en la página de inicio

    - Acceder a la página de productos

    - Navegar por el slideshow en la página de productos

Descripción: Se enfoca en permitir a los usuarios navegar el contenido disponible en la página, asegurando una experiencia fluida y continua.

- Épica: Información de la Empresa/Negocio

  - Historias de Usuario:

    - Acceder a la página del formulario

    - Acceder a "Nosotros > Bondelic"

    - Acceder a "Nosotros > Misión"

    - Acceder a "Nosotros > Visión"

    - Acceder a "Nosotros > Valores"

Descripción: Esta épica incluye todas las funcionalidades relacionadas con la presentación de información sobre la empresa, permitiendo a los usuarios conocer más sobre la misión, visión, valores y otros aspectos importantes de la empresa.

- Ceremonias de Scrum

- Sprint Planning

- Fecha: 1 de diciembre de 2024

- Duración: 2 horas

- Objetivo: Planificar el trabajo para el sprint, definir las historias de usuario a incluir y establecer el objetivo del sprint.

- Daily Stand-Ups (Reuniones Diarias)

- Fechas: Del 2 al 27 de diciembre de 2024 (excluyendo fines de semana)

- Horario: 9:30 AM

- Duración: 15 minutos

- Objetivo: Sincronizar al equipo, compartir avances, obstáculos y planificar el trabajo del día.

- Sprint Review

- Fecha: 30 de diciembre de 2024

- Duración: 2 horas

- Objetivo: Presentar el trabajo completado durante el sprint a los interesados, obtener feedback y validar las historias de usuario.

- Sprint Retrospective

- Fecha: 5 de enero de 2025 (inmediatamente después de la Sprint Review)

- Duración: 1 hora

- Objetivo: Reflexionar sobre el sprint que acaba de concluir, discutir lo que funcionó bien, lo que no funcionó y cómo se pueden mejorar los procesos en el siguiente sprint.

- Resumen del Cronograma

- Sprint Planning: 1 de diciembre

- Daily Stand-Ups: 2 al 27 de diciembre (diario a las 9:30 AM)

- Sprint Review: 30 de diciembre

- Sprint Retrospective: 5 de enero 2025 (35 días en total)

- Plataforma de las reuniones: Microsoft Teams

- Historias de usuario

Historia de Usuario 1: Login vacío

Como un usuario

Quiero intentar iniciar sesión sin ingresar credenciales

Para asegurarme de que el sistema no permita el acceso sin datos válidos

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer clic en "Iniciar sesión" sin ingresar datos, el sistema debe mostrar un mensaje de error.

  - La captura de pantalla debe reflejar que el login falló.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe permitir el acceso al sistema.

  - No debe mostrar el panel de usuario.

Historia de Usuario 2: Login con credenciales válidas

Como un usuario

Quiero iniciar sesión con mis credenciales válidas

Para acceder a la plataforma

- Criterios de Aceptación:

  - Al ingresar un email y contraseña válidos, el sistema debe permitir el acceso y redirigir al usuario a la página de inicio.

  - La captura de pantalla debe mostrar que el usuario está en la página de inicio.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe mostrar un mensaje de error.

  - No debe permanecer en la página de login.

Historia de Usuario 3: Hacer scroll en la página de inicio

Como un usuario

Quiero hacer scroll hacia abajo en la página de inicio

Para ver más contenido disponible

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer scroll hacia abajo, se debe cargar más contenido en la página.

  - La captura de pantalla debe reflejar la vista al final de la página.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe haber problemas de carga de contenido.

  - No debe saltar al inicio de la página al hacer scroll.

Historia de Usuario 4: Acceder a la página de productos

Como un usuario

Quiero ir a la página de productos

Para explorar los artículos disponibles

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer clic en "Productos", debo ser redirigido a la página de productos.

  - La captura de pantalla debe mostrar la página de productos.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe mostrar un error 404 o una página en blanco.

  - No debe redirigirme a la página de inicio.

Historia de Usuario 5: Acceder a la página del formulario

Como un usuario

Quiero acceder al formulario de registro

Para crear una nueva cuenta

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer clic en "Registrate", debo ser llevado a la página del formulario.

  - La captura de pantalla debe mostrar el formulario de registro.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe haber errores de carga.

  - No debe llevarme a otra página que no sea el formulario.

Historia de Usuario 6: Acceder a "Nosotros > Bondelic"

Como un usuario

Quiero ver la sección "Bondelic" en la página de "Nosotros"

Para conocer más sobre la empresa

- Criterios de Aceptación:

  - Al navegar a "Nosotros" y hacer clic en "Bondelic", debo ver la información correspondiente.

  - La captura de pantalla debe mostrar la página de "Bondelic".

- Criterios de Rechazo:

  - No debe llevarme a una página de error.

  - No debe mostrar información incorrecta.

Historia de Usuario 7: Acceder a "Nosotros > Misión"

Como un usuario

Quiero conocer la misión de la empresa

Para entender sus objetivos

- Criterios de Aceptación:

  - Al navegar a "Nosotros" y hacer clic en "Misión", debo ser redirigido a la sección de misión.

  - La captura de pantalla debe reflejar la misión de la empresa.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe haber errores de navegación.

  - No debe mostrar información irrelevante.

Historia de Usuario 8: Acceder a "Nosotros > Visión"

Como un usuario

Quiero conocer la visión de la empresa

Para entender sus metas a futuro

- Criterios de Aceptación:

  - Al navegar a "Nosotros" y hacer clic en "Visión", debo ver la sección de visión.

  - La captura de pantalla debe mostrar la visión de la empresa.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe llevarme a otra sección o página que no sea la visión.

  - No debe haber errores de carga.

Historia de Usuario 9: Acceder a "Nosotros > Valores"

Como un usuario

Quiero conocer los valores de la empresa

Para comprender su cultura organizacional

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer clic en "Valores", debo ser redirigido a la sección de valores.

  - La captura de pantalla debe mostrar los valores de la empresa.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe haber errores de navegación.

  - No debe llevarme a una página en blanco.

Historia de Usuario 10: Navegar por el slideshow en la página de productos

Como un usuario

Quiero navegar por el slideshow de productos

Para ver los diferentes artículos disponibles

- Criterios de Aceptación:

  - Debo poder moverme entre los slides y ver diferentes productos.

  - La captura de pantalla debe reflejar el estado del slideshow después de la navegación.

- Criterios de Rechazo:

  - No debe haber errores al cambiar de slide.

  - No debe quedarse atascado en un solo slide.

Historia de Usuario 11: Salir de la sesión

Como un usuario

Quiero salir de mi sesión

Para asegurar la privacidad de mi cuenta

- Criterios de Aceptación:

  - Al hacer clic en "Salir", debo ser redirigido a la página de inicio de sesión.

  - Las capturas de pantalla deben mostrar el estado antes y después de salir.

- Criterios de Rechazo:

  - No debo recibir un mensaje de error.

  - No debe permanecer en la página de usuario después de hacer clic en "Salir".

- Plan de Pruebas

- Requerimientos Funcionales:

- RF1: El sistema debe permitir el inicio de sesión solo con credenciales válidas.

- RF2: El sistema debe mostrar un mensaje de error al intentar iniciar sesión sin datos.

- RF3: El sistema debe cargar más contenido al hacer scroll en la página de inicio.

- RF4: El sistema debe redirigir a los usuarios a la página de productos al hacer clic en "Productos".

- RF5: El sistema debe llevar al usuario a la página de registro al hacer clic en "Regístrate".

- RF6: La sección "Bondelic" debe mostrar información correcta al ser consultada.

- RF7: La sección de "Misión" debe ser accesible sin errores de navegación.

- RF8: La sección de "Visión" debe mostrar información precisa sobre la empresa.

- RF9: La sección de "Valores" debe reflejar correctamente los principios de la empresa.

- RF10: El slideshow en la página de productos debe permitir la navegación entre diferentes productos.

- RF11: El sistema debe redirigir a la página de inicio de sesión al cerrar sesión.

- Requerimientos No Funcionales:

- RNF1: El sistema debe ser accesible en todos los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, Brave).

- RNF2: El tiempo de carga de la página debe ser inferior a 3 segundos.

- RNF3: El sistema debe ser responsivo y funcionar en dispositivos móviles.

- RNF4: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar.

- RNF5: El sistema debe garantizar la seguridad de las credenciales del usuario.

- Criterios de Aceptación y Rechazo de Pruebas

Historia de Usuario 1: Login vacío

- Aceptación:

  - Mostrar un mensaje de error al intentar iniciar sesión sin datos.

  - Captura de pantalla que refleje el fallo en el login.

- Rechazo:

  - No debe permitir el acceso al sistema.

  - No debe mostrar el panel de usuario.

Historia de Usuario 2: Login con credenciales válidas

- Aceptación:

  - Permitir el acceso y redirigir a la página de inicio con credenciales válidas.

  - Captura de pantalla que muestre al usuario en la página de inicio.

- Rechazo:

  - No mostrar un mensaje de error.

  - No permanecer en la página de login.

Historia de Usuario 3: Hacer scroll en la página de inicio

- Aceptación:

  - Cargar más contenido al hacer scroll hacia abajo.

  - Captura de pantalla que muestre la vista al final de la página.

- Rechazo:

  - No debe haber problemas al cargar contenido.

  - No debe regresar al inicio al hacer scroll.

Historia de Usuario 4: Acceder a la página de productos

- Aceptación:

  - Redirigir a la página de productos al hacer clic en "Productos".

  - Captura de pantalla que muestre la página de productos.

- Rechazo:

  - No mostrar un error 404 ni una página en blanco.

  - No redirigir a la página de inicio.

Historia de Usuario 5: Acceder a la página del formulario

- Aceptación:

  - Llevar al formulario de registro al hacer clic en "Regístrate".

  - Captura de pantalla que muestre el formulario.

- Rechazo:

  - No haber errores de carga.

  - No llevar a otra página que no sea el formulario.

Historia de Usuario 6: Acceder a "Nosotros > Bondelic"

- Aceptación:

  - Mostrar la información correspondiente al hacer clic en "Bondelic".

  - Captura de pantalla que muestre la página de "Bondelic".

- Rechazo:

  - No llevar a una página de error.

  - No mostrar información incorrecta.

Historia de Usuario 7: Acceder a "Nosotros > Misión"

- Aceptación:

  - Redirigir a la sección de misión al hacer clic en "Misión".

  - Captura de pantalla que refleje la misión de la empresa.

- Rechazo:

  - No debe haber errores de navegación.

  - No mostrar información irrelevante.

Historia de Usuario 8: Acceder a "Nosotros > Visión"

- Aceptación:

  - Mostrar la sección de visión al hacer clic en "Visión".

  - Captura de pantalla que muestre la visión de la empresa.

- Rechazo:

  - No llevar a otra sección o página.

  - No haber errores de carga.

Historia de Usuario 9: Acceder a "Nosotros > Valores"

- Aceptación:

  - Redirigir a la sección de valores al hacer clic en "Valores".

  - Captura de pantalla que muestre los valores de la empresa.

- Rechazo:

  - No haber errores de navegación.

  - No llevar a una página en blanco.

Historia de Usuario 10: Navegar por el slideshow en la página de productos

- Aceptación:

  - Permitir la navegación entre los slides y mostrar diferentes productos.

  - Captura de pantalla que refleje el estado del slideshow después de navegar.

- Rechazo:

  - No haber errores al cambiar de slide.

  - No quedarse atascado en un solo slide.

Historia de Usuario 11: Salir de la sesión

- Aceptación:

  - Redirigir a la página de inicio de sesión al hacer clic en "Salir".

  - Capturas de pantalla que muestren el estado antes y después de salir.

- Rechazo:

  - No recibir un mensaje de error.

  - No permanecer en la página de usuario después de hacer clic en "Salir".

- Herramientas de pruebas

- Python: Lenguaje fácil de usar y rápido, ideal para automatización de pruebas.

- Selenium: Herramienta popular para la automatización de navegadores web, permite simular interacciones del usuario.

- Pytest: Framework de pruebas en Python que facilita la escritura y ejecución de pruebas, con generación de reportes en HTML.

- Cronograma de ejecución de pruebas

Especifica plazos para pruebas manuales y automatizadas

- Plantillas para casos de pruebas

Crea formatos estándar para documentar resultados:

En este caso se utilizo la librería Pytest para exportar un reporte HTML de las pruebas realizadas, también las pruebas contienen screenshots que se guardan en una carpeta llamada imágenes que puede encontrar en el repositorio de GitHub

- Equipos de pruebas y responsabilidades

Define quién ejecutará cada prueba.

Javier Gómez será el responsable de todas las pruebas manuales y automatizadas, garantizando que cada historia de usuario sea probada exhaustivamente. Su papel incluye: Ejecución de pruebas, Documentación de resultados y Generación de reportes HTML.

- Plan de automatización de pruebas

Implementar pruebas automatizadas para mejorar la eficiencia y asegurar la calidad del software.

2. Herramientas

- Selenium: Para la automatización de pruebas de aplicaciones web.

- pytest: Marco de pruebas en Python para facilitar la escritura y ejecución de pruebas.

3. Estrategias

- Selección de Casos de Prueba: Priorizar pruebas repetitivas y de regresión.

- Ejecución Diaria: Ejecutar pruebas automatizadas después de cada integración.

- Integración Continua: Usar herramientas como Jenkins o GitHub Actions para ejecutar pruebas automáticamente.

- Mantenimiento: Revisar y actualizar scripts regularmente.

4. Implementación

- Configuración: Preparar el entorno con las herramientas necesarias.

- Desarrollo de Scripts: Crear scripts de prueba para cada historia de usuario.

- Ejecución: Validar los resultados de las pruebas y ajustar según sea necesario.

- Generación de Reportes: Usar Allure para documentar el estado de las pruebas.

- Ejecución y demostración

Adjunta evidencia (capturas o videos) de la automatización realizada

Capturas de las pruebas automatizadas con Python.

Prueba_6_Nosotros_Bondelic

Prueba_10_navegar_slideshow_productos

Prueba_3_Scroll_Down

- Demostración y Entregables

Youtube: Muestra el incremento del sistema, destacando las funcionalidades del primer Release.

- Links funcionales

Repositorio GitHub

Azure DevOps – Épicas, Historias de usuario, Incrementos, Sprints

Código de las pruebas automatizadas (GitHub)

- Entregables

- Documento en PDF con todos los puntos detallados – Documentación.

- Repositorio del proyecto - Programacion-III-Final.

- Herramientas de gestión de historias de usuario – Azure DevOps.

- Código de pruebas automatizadas - Programacion-III-Final.

- Video demostrativo.

Gracias por ver esta documentación, espero este proyecto Bondelic haya sido de su agrado, gracias por todos los conocimientos compartidos!

Keury Ramirez – 2023-1101.